## Slide 1: 中软国际·工程实践项目启动
项目：《基于python的电商产品评论数据情感分析》
Copyright © Chinasofti International·ETC
荣耀·分享·共成长

## Slide 2: 项目说明
01
项目整体说明
项目需求分析
项目技术分析
PART 01

## Slide 3
项目开发专用技术储备
项目代码开发
提交物1：《工作日志》
提交物2：《阶段代码》
提交物1：《项目源代码》
提交物2：《项目总结报告》
活动1：项目验收评审
项目启动/规划
项目实施
项目收尾
活动1：项目代码走查
活动2：中期项目汇报
活动3：项目代码抽检
活动4：优秀经验分享
实施监控
项目启动会
项目验收质量标准
提交物1：《项目需求简报》
提交物2：《项目立项申请书》
提交物3：《项目开发周期表》
项目实践标准流程

## Slide 4
1.1 项目整体说明
项目名称：《基于python的电商产品评论数据情感分析》
项目编号： PG20200629-LDA-01
项目周期： 6个工作日（总计标准48工时，含项目结项评审）
项目时间： 20200713-20200718
项目类型： 数据分析
项目领域： 人工智能

## Slide 5
核心项目介绍：基于python的电商产品评论数据情感分析
实现：针对京东商场上的“美的”品牌热水器的消费者的文本评论数据，在对文本进行基本的预处理、中文分词、停用词过滤后，通过建立包括栈式自编码深度学习、语义网络与LDA主题模型等多种主题模型的多种数据挖掘模型，实现对文本评论数据的倾向性判断以及隐蔽的信息的挖掘并分析，以期望的得到有价值的内在内容。
目标：本项目对京东平台上的热水器评论进行文本挖掘分析
1）分析某一品牌热水器的用户情感倾向。
2）从评论文本中挖掘出该品牌热水器的优点和不足。
3）提炼某一品牌热水器的卖点，并给出优化建议。
技术：Pandas模块、re模块、gensim库（LDA）、结巴分词、ROSTCM6系统。
美的的负面评价潜在主题

## Slide 6
1.2 项目开发环境
编程语言：Python 3.8.0
开发IDE：Microsoft VSCode / pycharm / Jupyter notebook
使用技术：语义网络分析、gensim（LDA）
其他应用模块库：os，operator，re，pandas，结巴分词，

## Slide 7
1.3 项目功能需求说明
项目整体模块功能结构图
数据采集和抽取
数据信息采集（可选）
评论数据抽取
数据探索与预处理
文本去重
机械压缩
短句删除
建模&诊断
情感倾向分析
LDA主题分析
结果&反馈
模型优化与重构
语义网络分析
交互诊断&诊断结果
采集数据的存储（可选）
4个模块 11大功能（其中2个模块为可选，若实现则加分）

## Slide 8
Requests库/scrapy框架 （可选）
XPath语义解析技术 （可选）
数据抽取和预处理（pandas、re模块）
文本分（结巴分词）
情感倾向性分析和网络语义化分析（ ROST+系列大数据计算工具 ）
基于LDA模型的主题分析（ gensim ）
1.4 项目使用技术说明

## Slide 9
第01天：
工作任务：
1.参加项目启动会
2.学习并数据采集（可选）
3.学习并实现评论数据的抽取
4.代码走查
提交物：
1.《项目需求简报》
2.《项目立项申请书》
3.《当天任务代码》
4.《程序员日志》
1.5 项目工作安排及每天提交物
第02天：
工作任务：
1.学习并实现文本去重
2.学习并实现机械压缩去词
3.学习并实现短词删除和文本评论分词
4.代码走查
提交物：
1.《程序员日志》
2.《当天任务代码》

## Slide 10
第03天：
工作任务：
1.学习并实现情感倾向性模型
2.学习并实现网路语义分析
3.代码走查
提交物：
1.《程序员日志》
2.《当天任务代码》
1.5 项目工作安排及每天提交物
第04天：
工作任务：
1. 学习并实现LDA主题分析
2.优化与重构模型，进行交互诊断并得出诊断结果。
提交物：
1.《程序员日志》
2.《当天任务代码》

## Slide 11
1.5 项目工作安排及每天提交物
第05天：
工作任务：
1.整理所有项目提交物
2.项目结项答辩
提交物：
1.《项目需求简报》
2.《项目立项申请书》
3.《项目开发周期表》
4.《程序员日志》
6.《项目源代码》

## Slide 12
根据《项目启动说明会》完成以下表格填写：
《项目需求简报》
《项目立项申请书》
《项目开发周期表》
* 以上表格参考《01.学生用项目管理文档（空模板）》，各地线下项目经理进行质量把控并在第01天下班结束前提交即可。

## Slide 13
中软实训验收评审标准
项目最终评审采用 过程管理 + 结果评价 两个部分组成。
最终成绩 = 过程管理 * 30% + 结果评价 * 70%
过程管理（平日累计，满分100分）：
1. 考勤管理 （满分50分）
  项目周期内全勤满工时（+50分）
  缺勤1工时（含请假） 每次-2分
  超出工时部分（1工时+3分）
2. 任务阶段管控（满分60分）
  每天任务完成整度（ 当天backlog -5分）
结果评价（最终评审，满分100分）：
1. 功能实现（满分50分）
  按照《立项申请书》全部实现（+50分）
  未能完全实现（1个问题-3分）
  实现扩展部分（一个功能 +5分）
2. 提交物管理（满分50分）
  最终任务提交完整度（ +50分，差1个-10分）

## Slide 14: Thanks 感谢